# Plan de acción o Plan de gestión energétic

Plantillas en blanco (para su llenado)

Tabla 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS** | **RESULTADOS ESPERADOS** | **ACTIVIDADES NECESARIAS** | **RESPONSABLES** | **FECHA LIMITE FINALIZACIÓN** |
| Identificar filtraciones de aire frío y humo de lacrimogena | Filtraciones mínimas o nulas | Verificar zonas de filtraciones.  Registrar en el plano las filtraciones.  Planteamiento de la solución. | Equipo técnico del nivel sala cuna | 7 de enero |
| Verificar funcionamiento de equipos para calefaccionar la sala de actividades | Salas de actividades y baño mejor calefaccionados | Identificación del estado de los equipos de calefacción.  Gestión para mantenimiento de los termoventiladores | Personal de servicios menores y directora del Jardín Infantil y Sala Cuna. | 2 de marzo |
| Mejorar luminosidad en la sala de actividades | Salas de actividades del con mejor luminosidad | Identificación  de estado y colores de los muros de salas de clases  Propuesta de color nuevo  (blanco) para su compra  Pintado de  muros | Equipo educativo | 7 de enero |

Tabla 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recinto** | **Tema a abordar**  **(luz, agua, otro)** | **Acción a realizar** | **Meta** | **Plazo** | **Responsables** | **Resultado obtenido/ fecha** |
| **Sala cuna** | Luz | Pintado de muros. | Ganar luminosidad | Corto | Directora centro educativo | Sala pintada al 5 de marzo |
|  |  | Limpieza de ventanas | Ganar luminosidad | Corto | Personal de servicios menores | Ventanas limpias.  Una vez por semana. |
|  |  | Cambio de luminaria | Mejorar luminosidad | Mediano | Comité ambiental  Directora centro educativo.  Maestros de electricidad de la sección de talleres. | 31 de marzo.  Instalados los equipos de iluminación led. |
|  | Calefacción | Instalación de aislantes en puertas y ventanas | Reducir al mínimo la filtración de frío y gases lacrimógenos | Mediano | Comité ambiental  Centro de Padres y apoderados | Aislantes para puertas y ventanas al 15 de marzo |
|  |  | Mantención de termoventiladores | Rendimiento óptimo de los equipos de calefacción | Mediano | Directora del centro educativo.  Maestros de electricidad de la sección de talleres. | Equipos con mantención al 2 de mayo |