Plantillas en blanco (para su llenado)

Tabla 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS** | **RESULTADOS ESPERADOS** | **ACTIVIDADES**  **NECESARIAS** | **RESPONSABLES** | **FECHA LIMITE FINALIZACIÓN** |
| Reparar las paneles termo solares de las duchas de la escuela | El cambio de uso de la energía tradicional por una energía limpia y natural como es el sol | Solicitar a una empresa para Identificar los detalles y valores para la reparación de los termo paneles | -Comité medioambiental    -Empresa externa  -equipo directivo | Primer semestre 2015. |
| Mejorar la luminosidad de las salas de clases | Salas de clases con mayor luminosidad | Cambiar las cortinas oscuras por unas más claras | -Comité medioambiental    -Empresa externa  -equipo directivo | Marzo de 2015 |
| Adquirir hervidores -calentadores de agua para el personal de la escuela | Generar un ahorro en el consumo de electricidad |  | -equipo de gestión  -coordinador medioambiente  -representante centro de padres | Marzo de 2015 |

Tabla 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Tema a abordar (luz, agua, otro) | Acción a realizar | Meta | Plazo | Responsables | Resultado obtenido/ fecha |
| Patio de la escuela | Gas | Reparación de paneles solares en las duchas de la escuela | Ahorrar gas | Mediano plazo (primer semestre 2015) | Comité medioambiental    -Empresa externa  -equipo directivo | Primer semestre 2015 |
| Laboratorio de pc, dirección, y bibliocra | Luz | Cambio de cortinas | Ganar luminosidad | Corto | Comité medioambiental    -Empresa externa  -equipo directivo | 31 de marzo 2015 |
| Sala de profesores | Energía eléctrica | Cambio de hervidores malos | Ahorrar energía eléctrica | Corto | -equipo de gestión  -coordinador medioambiente  -representante centro de padres | 31 de marzo de 2015 |

**Adjunto cotización paneles solares 2015-.**

**En correo electrónico**