**MEMORANDUM S/N Dic 2015**

A: LEONEL DURAN – DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DE: TOMAS THAYER – ENCARGADO COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

REFER.: Solicitud de presupuesto de Campaña de Reciclaje de Residuos Sólidos

FECHA: 1 de diciembre 2015

Estimado Director:

A través del presente memorándum solicito autorizar el siguiente presupuesto y acciones para dar inicio al proceso de instalación del proceso de reciclaje de residuos sólidos correspondiente a la META Nº 9 del APL suscrito por la UMCE .

La campaña implica las siguientes acciones y presupuesto:

**CONSTRUCCION Y HABILTACION DE LOS PRIMEROS TRES PUNTOS LIMPIOS**

1- Se solicita la construcción e instalación gradual de ocho puntos limpios para los tres campus de la UMCE con la siguiente distribución:

1.1Cinco Puntos limpios para Macul; 2 puntos limpios para el campus Joaquín Cabezas, 1 punto limpio en el campus Graneros.   
1.2 El Departamento de Infraestructura realizó el diseño de los Puntos limpios y dimensionó sus características para proceder a la compra de materiales detallados en el memo nº 484 / 2015 del 30 de Noviembre de 2015 en que se estima un costo de $400.000 pesos por los materiales de construcción de cada punto limpio.

1.2 Costos de impresión de cada punto limpio $ 172.000

Con estos antecedentes se solicita una disponibilidad presupuestaria de $1.800.00 para la compra de materiales, impresión y costos asociados de **tres puntos limpios iniciales** para que se instalen entre el 15 de Diciembre y el 31 de enero.

Se adjunta presupuesto Nº 6986 de la empresa de impresiones MENSSAGE

1.3 Los siguientes cinco puntos limpios deberán ser entregados terminados antes del 15 de abril de de 2016 para su inauguración oficial.

La disponibilidad presupuestaria de estos 5 puntos limpios restantes, se entregará junto al costeo total de la implementación de los pasos prioritarios del APL 2016

**2.Campaña de Información y Sensibilización:**

2.1 Se solicita una disponibilidad presupuestaria para la realización del **Coloquio**, “**El rol docente en la educación para el desarrollo sustentable**” que ofrecerá el destacado Dr. Alejandro Rojas, Ph.D., profesor Emérito de la Universidad de British Columbia, Facultad de Sistemas de la Tierra y la Alimentación, Canadá.   
Solicito autorizar un giro a rendir por un monto de $100.000.-, para invitar a almorzar a personero y café para la conferencia que se realizará el día 14 de Diciembre a las 15:00hrs

2.2 Dentro de la campaña de sensibilización se realizarán 4 charlas informativas sobre reciclaje a cargo de expertos que dispone la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa entre el 9 de Diciembre y el 15 de enero. Ya se han realizado dos a los funcionarios de Aseo

Se solicita un fondo a rendir de $80.000 para la compra de jugos, galletas y café para atender a los participantes de estas charlas , Estudiantes, Funcionarios y Académicos .

**3-.APL 2016**

Para el día 18 de diciembre se entregará un costeo detallado de las acciones más urgentes para la implementación de Metas del APL durante el año 2016 entre las cuales se destacan :

Presupuesto de Reciclaje de residuos líquidos o Riles

Gestión de la Energía y gasto de agua

Continuidad de la Campaña de Sustentabilidad UMCE

Funcionamiento básico de una oficina de coordinación de las actividades y acciones de implementación del APL

Atte

Tomas Thayer

Encargado de Sustentabilidad   
UMCE